| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT- HÀN KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 16 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 1

- Thông tin người thực hiện:

| Họ và tên sinh viên 1: Nguyễn Văn Hội Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư) Điện thoại: 0345855986 | MSSV: 23IT091 Lớp: 23SE3 Email: hoinv.23it@vku.udn.vn |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên 2: Nguyễn Thanh Tú Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư) Điện thoại: 0377584019 | MSSV: 23ITT296 Lớp: 23SE1 Email: tunt.23it@vku.udn.vn |
| Họ và tên sinh viên 3: Trần Viết Trường Ngành: Công nghệ thông tin (Kỹ sư) Điện thoại: 0392466233 | MSSV: 23IT292 Lớp: 23SE1 Email: truongtv.23it@vku.udn.vn |
| Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Văn Lường |  |

- Tên đồ án: “Xây dựng hệ thống nhận diện ngôn ngữ ký hiệu”

- Mô tả: (mô tả tổng quan đề tài, mục tiêu dự kiến sẽ đạt được, kết quả đề tài là gì)

  - Mô Tả Tổng Quan Đề Tài

Ngôn ngữ ký hiệu là phương tiện giao tiếp quan trọng của người khiếm thính. Tuy nhiên, việc giao tiếp giữa người khiếm thính và người bình thường vẫn còn nhiều khó khăn do sự khác biệt về phương thức truyền đạt.

Đề tài “Xây dựng hệ thống nhận diện ngôn ngữ ký hiệu” nhằm phát triển một hệ thống có khả năng nhận diện cử chỉ tay của người dùng thông qua camera, sau đó sử dụng mô hình học máy (Machine Learning / Deep Learning) để phân tích và chuyển đổi các ký hiệu thành văn bản hoặc thông điệp hiển thị trên trang web.

Hệ thống được xây dựng dưới dạng website, sử dụng:

- Python để xử lý nhận diện hình ảnh và xây dựng backend

- Framework Flask hoặc Django để xây dựng web

- XAMPP + MySQL (quản lý bằng HeidiSQL) để lưu trữ dữ liệu

- OpenCV / MediaPipe / TensorFlow để nhận diện cử chỉ tay

  - Mục Tiêu Dự Kiến

- Xây dựng một website có khả năng nhận diện ngôn ngữ ký hiệu thông qua camera.

- Áp dụng xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo để nhận diện các cử chỉ tay.

- Chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu thành văn bản hiển thị trên màn hình.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ ký hiệu và kết quả nhận diện.

- Tạo giao diện thân thiện để người dùng có thể dễ dàng sử dụng.

- Giúp hỗ trợ giao tiếp giữa người khiếm thính và người bình thường.

  - Các Chức Năng Cụ Thể của Trang Web

1. Trang chủ

- Giới thiệu về hệ thống

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhận diện

2. Nhận diện ngôn ngữ ký hiệu

- Mở camera từ trình duyệt

- Thu nhận hình ảnh cử chỉ tay

- Phân tích cử chỉ bằng mô hình AI

- Hiển thị kết quả nhận diện thành văn bản

3. Lưu lịch sử nhận diện

- Lưu lại các kết quả nhận diện

- Hiển thị danh sách các lần nhận diện trước

4. Quản lý dữ liệu ký hiệu (Admin)

- Thêm ký hiệu mới

- Cập nhật ký hiệu

- Xóa ký hiệu

5. Quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản

- Đăng nhập

- Quản lý thông tin người dùng

  - Kết Quả Đề Tài

- Xây dựng thành công website nhận diện ngôn ngữ ký hiệu hoạt động trên trình duyệt.

- Hệ thống có khả năng nhận diện một số cử chỉ tay cơ bản.

- Kết quả nhận diện được chuyển đổi thành văn bản hiển thị trên màn hình.

- Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu MySQL.

- Website có giao diện dễ sử dụng và hoạt động ổn định.

- Nội dung thực hiện: (các nội dung sẽ thực hiện trong đề tài)

4.1. Khảo sát và nghiên cứu

- Tìm hiểu về ngôn ngữ ký hiệu

- Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý ảnh và nhận diện cử chỉ

- Nghiên cứu các thư viện Python như:

  - OpenCV

  - MediaPipe

  - TensorFlow / Keras

4.2. Thiết kế hệ thống

- Thiết kế kiến trúc hệ thống

- Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL

- Thiết kế giao diện website

4.3. Xây dựng hệ thống

- Xây dựng backend bằng Python (Flask/Django)

- Tích hợp camera và nhận diện hình ảnh

- Xây dựng API xử lý nhận diện

- Kết nối database MySQL thông qua XAMPP

4.4. Huấn luyện mô hình nhận diện

- Thu thập dữ liệu cử chỉ tay

- Huấn luyện mô hình AI

- Kiểm thử độ chính xác của mô hình

4.5. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

- Kiểm thử chức năng

- Kiểm tra độ chính xác nhận diện

- Tối ưu hiệu suất hệ thống

4.6. Hoàn thiện và triển khai

- Hoàn thiện website

- Viết báo cáo đồ án

- Demo hệ thống

- Kế hoạch thực hiện:

| Thời gian | Nội dung thực hiện | Người thực hiện |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1 (16/03 – 23/03) | - Tìm hiểu về ngôn ngữ ký hiệu - Tìm hiểu các phương pháp nhận diện hình ảnh - Khảo sát các công nghệ sử dụng (Python, Flask/Django, OpenCV, MediaPipe) | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 2 (23/03 – 30/03) | - Phân tích yêu cầu hệ thống - Xác định các chức năng của website - Lập kế hoạch phát triển. giao diện người dùng | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 3 (30/03 – 6/04) | - Thiết kế kiến trúc hệ thống - Thiết kế sơ đồ Use Case - Thiết kế sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 4 (6/04 – 13/04) | - Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL - Tạo database bằng XAMPP + HeidiSQL - Thiết kế các bảng (User, History, SignData...). | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 5 (13/04 – 20/04) | - Xây dựng cấu trúc project web bằng Python Flask/Django - Tạo các trang cơ bản: Home, Login, Register. | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 6 (20/04 – 27/04) | - Xây dựng chức năng quản lý tài khoản (đăng ký, đăng nhập, đăng xuất) - Kết nối website với database MySQL. | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 7 (27/04 – 4/05) | - Tích hợp camera để thu hình ảnh - Sử dụng OpenCV + MediaPipe để nhận diện bàn tay | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 8 (4/05 – 11/05) | - Xây dựng chức năng nhận diện ký hiệu và chuyển thành chữ - Lưu kết quả nhận diện vào database. | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 9 (11/05 – 18/05) | - Hoàn thiện giao diện website - Thêm chức năng xem lịch sử nhận diện | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 10 (18/05 – 25/05) | - Kiểm thử hệ thống - Sửa lỗi và tối ưu | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| Tuần 11 (25/05 –1/6) | Triển khai, chạy thử nghiệm & Báo cáo – Triển khai hệ thống hoàn chỉnh – Viết báo cáo, tài liệu kỹ thuật – Chuẩn bị thuyết trình và bảo vệ đồ án | Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |

| Ngày 16 tháng 03 năm 2026 Giảng viên hướng dẫn (ký và ghi rõ họ tên) ThS. Võ Văn Lường |  | Ngày 16 tháng 03 năm 2025 Sinh viên thực hiện (ký và ghi rõ họ tên) Nguyễn Văn Hội Nguyễn Thanh Tú Trần Viết Trường |
| --- | --- | --- |